**Чек-лист реализации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке населения**

**в городских округах и муниципальных районах Ивановской области к предстоящему изменению**

**параметров трансляции цифрового телесигнала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Способ оценки** **реализации мероприятия** |
| 1. | Разместить информационные материалы о предстоящем изменении параметров трансляции цифрового телесигнала в наиболее посещаемых местах: - отделениях почтовой связи;- территориальных органах социальной защиты населения;- многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ);- образовательных организациях;- медицинских учреждениях;- в общественном транспорте;- в многоквартирных домах;- в точках торговли и др. | с 14.11.2019 | еженедельный мониторинг |
| 1.1 | Провести информирование населения о проведении технических работ по изменению параметров трансляции цифрового телесигнала, которые могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок: - информирование населения через СМИ (местные печатные СМИ);- на сайтах администраций омсу;- через сеть Интернет и др. | с 14.11.2019 | еженедельный мониторинг |
| 2. | Организовать группы волонтеров для помощи населению, входящему в «группу риска» (граждане, у которых могут возникнуть затруднения с самостоятельной перенастройкой телеканалов) и для оказания помощи в перенастройке оборудования для приема цифрового телесигнала. | в срок до 15.11.2019 | еженедельный мониторинг |
| 3. | Провести адресную работу в местах массового/ временного пребывания граждан (больницы, дома престарелых, интернаты, др. социальных объектов). | в срок до 20.11.2019 | еженедельный мониторинг |
| 4. | Организовать работу технических волонтеров на основании заявок, поступающих от операторов горячей линии. | в периодс 20.11.2019 по 20.12.2019 | еженедельный мониторинг |
| 5. | Обеспечить предоставление отчетов о реализации мероприятий в Департамента развития информационного общества Ивановской области.  | еженедельно | еженедельный мониторинг |