АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» августа 2023 г.                                                                                                          № 103

г. Плёс

О создании комиссии по организации работ и контролю за подготовкой систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                    «О теплоснабжении»,Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с целью организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем теплоснабжения, устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы Плесского городского поселения в осеннее – зимний период 2023-2024 годов, администрация Плесского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по организации работ и контролю                       за подготовкой систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения       к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение №1)

- Установить постоянный контроль за обеспечением своевременной подготовки систем жизнеобеспечения, а также жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2023-2024 годов. Обеспечить выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности            к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Организовать выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, изложенных в приложении №2.

- Осуществлять контроль готовности жилищного фонда                    на территории поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов с оформлением актов и паспортов готовности в соответствии                    с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170, актов проверки готовности потребителей тепловой энергии- жилищного фонда.

ВрИП Главы

Плесского городского поселения                                                    С.В. Корнилова

Приложение №1

к Постановлению администрации

Плесского городского поселения

от 01.08.2023 г. № 103

Состав комиссии

по организации работ и контролю за подготовкой систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения

к отопительному сезону 2023-2024 годов

Председатель комиссии:

ВрИП Главы

Плесского городского поселения  	Корнилова Светлана Вячеславовна

Заместитель председателя:

Главный специалист по вопросам ЖКХ   Золотарев Ярослав Владимирович

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ       Бурова Анастасия Максимовна

Члены комиссии:

Представитель Ростехнадзора                                                 по согласованию

Приложение №2

к  Постановлению администрации

Плесского городского поселения

от 01.08.2023 г. № 103

Мероприятия по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения Плесского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

| № | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление подготовки к предстоящему отопительному сезону (при организации и проведении работ руководствоваться законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и нормами технической эксплуатации, определяющими порядок организации производства работ, требования к зданиям, сооружениям и оборудованию, подготовке персонала предприятий, обеспечения безопасного производства работ). | Постоянно |
| 2 | Выполнение мер по обеспечению готовности объектов энергетического, жилищно -коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. | 14.09.2023 |
| 3 | Обеспечение готовности автодорог для эксплуатации в осенне-зимний период; создание запасы материалов, противогололедных смесей, необходимых для зимнего содержания дорог. | 05.10.2023 |
| 4 | Проведение работ по расчистке водоотводных канав, дренажных коллекторов и колодцев ливневой канализации, водопропускных труб на территории поселения. | 05.10.2023 |