

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06 » марта 2019 г. № 25-п

г. Плес

**О внесении изменений в Постановление главы администрации Плёсского городского поселения от 28.09.2018 года №117/1 «Об утверждении программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Плёсского городского поселения на 2019-2021 годы".**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения от 05.08.2014 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плёсского городского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 28.09.2018г. № 117/1 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плёсского городского поселения на 2019 – 2021 года»:

1.1. В Приложение к постановлению Главы Плёсского городского поселения от 12 сентября 2018 № 110/1 в Паспорте программы Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год цифру «11829845,63» заменить цифрой «15029845,63», на 2020 год цифру «12920936,55» заменить цифрой «13881922,46», в том числе акцизы цифру «0,00» заменить цифрой «960010,63», на 2021 год цифру «14014394,31» заменить цифрой «15096043,12», в том числе акцизы цифру «0,00» заменить цифрой «1080622,72».

1.2. В Пункте 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению администрации Плёсского городского поселения от 28.09.2018г. № 117/1 по строке «Программа всего» по графе «2019 год, руб.» цифру «11829845,63» заменить цифрой «15029845,63», в том числе: - бюджет поселения: на 2019 год цифру «11829845,63» заменить цифрой «15029845,63»; по графе «2020 год, руб.» цифру «12920936,55» заменить цифрой «13881922,46», в том числе: - бюджет поселения: на 2020 год цифру «12920936,55» заменить цифрой «13881922,46»; по графе «2021 год, руб.» цифру «14014394,31» заменить цифрой «15096043,12», в том числе: - бюджет поселения: на 2021 год цифру «14014394,31» заменить цифрой «15096043,12»; по строке «п.2 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» по графе «2019 год, руб.» цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17», в том числе: - бюджет поселения: на 2019 год цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17»; по графе «2020 год, руб.» цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45», в том числе: - бюджет поселения: на 2020 год цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45»; по графе «2021 год, руб.» цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54», в том числе: - бюджет поселения: на 2021 год цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Дорожное хозяйство» по строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» по графе год реализации подпрограммы 2019 цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17», в том числе: - бюджет поселения: на 2019 год цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17»; по графе «2020 год, руб.» цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45», в том числе: - бюджет поселения: на 2020 год цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45»; по графе «2021 год, руб.» цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54», в том числе: - бюджет поселения: на 2021 год цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54».

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе в п.5«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» по строке «Подпрограмма всего» по графе «2019» цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17», в том числе: - бюджет поселения: 2019 цифру «10619364,17» заменить цифрой «13819364,17»; по графе «2020» цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45», в том числе: - бюджет поселения: на 2020 год цифру «11619768,54» заменить цифрой «12580754,45»; по графе «2021» цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54», в том числе: - бюджет поселения: на 2021 год цифру «11619717,73» заменить цифрой «12701366,54»; по строке 4. Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений. Администрация Плесского городского поселения.» по графе «2019» цифру «9000000,00» заменить цифрой «12200000,00», по графе «2020» цифру «9000000,00» заменить цифрой «9960985,91», по графе «2021» цифру «9000000,00» заменить цифрой «10081648,81».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Плёсского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врип главы Плёсского городского поселения: Д.А. Натура

Приложение №1

к постановлению

администрацииПлёсского

городского поселения

от 28 сентября 2018№ 117/1

актуальная версия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плёсского городского поселения на 2019-2021 годы"

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плёсского городского поселения на 2019-2021годы". |
| Перечень подпрограмм | 1. Дорожное хозяйство.  2. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети. |
| Разработчик программы | Администрация Плёсского городского поселения. |
| Перечень исполнителей программы | Администрация Плёсского городского поселения.  Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель (цели) программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Плёсского городского поселения |
| Задачи программы | - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;  - повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;  - оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в качестве объектов имущественных прав;  - создание комфортных условий проживания граждан. |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Источники и объем финансирования программы | Средства местного бюджета:  2019 год – 15029845,63 руб., в том числе акцизы 909130,64 руб.  2020год – 13881922,46 руб. в том числе акцизы 960010,63 руб.  2021 год – 15096043,12 руб. в том числе акцизы 1080622,72 руб. |

**2. Краткая характеристика в сфере реализации программы**

Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Ивановской области. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования». В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки.

Увеличение количества транспорта на дорогах городского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Плесского городского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**3. Цели Программы и ожидаемые результаты в сфере ее реализации**

Цель Программы - Развитие дорожной сети Плесского городского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качествавтомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

**Задачи Программы:**

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием:

- содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс.  кв. м | 173 | 173 | 174 | 175 | 175 |
| 2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс.  кв. м | 125 | 125 | 127 | 129 | 129 |
| 4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 |
| 5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс.  кв. м | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| 7 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |

Реализация программы позволит произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2020 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям.

Реализация программы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог.

Программа реализуется посредством 2 подпрограмм:

**- Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети поселения.

**- Подпрограмма «**Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» направлена на решение задачи снижения доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям.

**4. Мероприятия Программы:**

4.1 Мероприятия подпрограммы **«Дорожное хозяйство».**

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них.

В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки.

В рамках благоустройства пешеходных зон, тротуаров, газонов, скверов, парков, общественных местосуществляетсятекущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

1. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования

Осуществляются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: устройство искусственных дорожных неровностей, установка, ремонт, обеспечение видимости дорожных знаков, выполнение работ по горизонтальной разметке.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

1. Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

4. Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

4.2. Мероприятия подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

1. Текущий ремонт уличной дорожной сети.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Плесского городского поселения, в отношении которых планируется проводить ремонт, ежегодно определяется Администрацией Плесского городского поселения.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем программы, которым выступает Администрация.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

2. Капитальный ремонт уличной дорожной сети.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Плесского городского поселения, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется Администрацией Плесского городского поселения.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем программы, которым выступает Администрация.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

3. Осуществление строительного контроля.

Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

**5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы (подпрограммы)/источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы" | **15029845,63** | **13881922,46** | **15096043,12** |
|  | - бюджет Плесского городского поселения | 15029845,63 | 13881922,46 | 15096043,12 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 13819364,17 | 12580754,45 | 12701366,54 |
|  | - бюджет Плесского городского поселения | 13819364,17 | 12580754,45 | 12701366,54 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети" | 1210481,46 | 1301168,01 | 2394676,58 |
|  | - бюджет Плесского городского поселения | 1210481,46 | 1301168,01 | 2394676,58 |
|  | - областной бюджет | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

Примечание:

- общий объем финансирования программы на 2019-2021 гг. имеет справочный (прогнозный) характер.

<\*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Плесского городского поселения, объемы которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из областного бюджета.

Приложение № 1 к **Муниципальной программе**

**«Комплексное развитие транспортной**

**инфраструктуры Плесского**

**городского поселения на 2019-2021 годы»**

**Подпрограмма «Дорожное хозяйство»**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | **Дорожное хозяйство** |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Плесского городского поселения |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование подрограммы/ источник финансирования | Год реализации подпрограммы | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | **Подпрограмма** «Дорожное хозяйство» | **13819364,17** | **12580754,45** | **12701366,54** | | **-** бюджет Плесского городского поселения | 13819364,17 | 12580754,45 | 12701366,54 | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. **Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Дорожное хозяйство Плесского городского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования». В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

* + - * содержание улично-дорожной сети поселения общей площадью 220 тыс.  кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (171,6 тыс. кв. м – зимой и 119,5 тыс. кв. м - летом);

**4. Мероприятия подпрограммы**

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них.

В рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки.

В рамках благоустройства пешеходных зон, тротуаров, газонов, скверов, парков, общественных мест осуществляется текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования

Осуществляются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: устройство искусственных дорожных неровностей, установка, ремонт, обеспечение видимости дорожных знаков, выполнение работ по горизонтальной разметке.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

- Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

- Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

**5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы**

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма, всего: | | | 13819364,17 | 12580754,45 | 12701366,54 |
| - бюджет поселения | | | 13819364,17 | 12580754,45 | 12701366,54 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них | Администрация Плёсского городского поселения | 1419364,17 | 2419768,54 | 2419717,73 |
| 2 | Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования | Администрация Плёсского городского поселения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Плёсского городского поселения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений. | Администрация Плёсского городского поселения | 12 200 000,00 | 9960985,91 | 10081648,81 |

Приложение № 2 к **Муниципальной программе**

**«Комплексное развитие транспортной**

**инфраструктуры Плесского городского**

**поселения на 2019-2021годы»**

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»**

1. **Паспорт Подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2021 годы | |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Плесского городского поселения | |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Средства местного бюджета:  2019 год – 1210481,46 руб.  2020 год – 1301168,01 руб.  2021 год – 2394676,58 руб. |

1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Ивановской области. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Увеличение количества транспорта на дорогах городского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера, порядка 5,5 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2021 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям до 49%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог Плесского городского поселения.

1. **Мероприятия подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»**

1. Текущий ремонт уличной дорожной сети.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Плесского городского поселения, в отношении которых планируется проводить ремонт, ежегодно определяется Администрацией Плесского городского поселения.

Для определения стоимости ремонтных работ разрабатывается сметная документация и проводится экспертиза сметной документации.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем программы, которым выступает Администрация.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

2. Капитальный ремонт уличной дорожной сети.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Плесского городского поселения, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется Администрацией Плесского городского поселения.

Для определения стоимости капитального ремонта автомобильных дорог разрабатывается сметная документация и проводится экспертиза сметной документации.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем программы, которым выступает Администрация.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

3. Осуществление строительного контроля.

Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

**5. Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | Исполнитель | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма, всего: | | | | | 1210481,46 | 1301168,01 | 2394676,58 |
| - бюджет поселения | | | | | 1210481,46 | 1301168,01 | 2394676,58 |
| - областной бюджет | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1 | Текущий ремонт уличной дорожной сети | | Администрация Плёсского городского поселения | | 460 484,46 | 460 484,46 | 460 484,46 |
| - бюджет поселения | | | | | 460 484,46 | 460 484,46 | 460 484,46 |
| - областной бюджет | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Капитальный ремонт уличной дорожной сети | | Администрация Плёсского городского поселения | | 700000,00 | 730637,32 | 1824145,89 |
| - бюджет поселения | | | | | 700000,00 | 730637,32 | 1824145,89 |
| - областной бюджет | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2.1 | | Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе на формирование уличных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Плесского городского поселения в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети" муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения" | | Администрация Плесского городского поселения | 95756,24 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет поселения | | | | |  | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 3 | Осуществление строительного контроля | | Администрация Плёсского городского поселения | | 50000,00 | 110 049,23 | 110 049,23 |
| - бюджет поселения | | | | | 50000,00 | 110 049,23 | 110 049,23 |
| - областной бюджет | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

<\*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Плесского городского поселения, объемы которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из областного бюджета.